# Planejamento do Projeto

Será desenvolvido um software para a empresa NoAr. Tendo conhecimento do problema, das necessidades do cliente o sistema será construído sob um processo que seguirá um ciclo de vida, métodos e ferramentas que serão descritos nos itens seguintes.
## Ciclo de Vida
O ciclo de vida a ser adotado no projeto será o cascata, que é um ciclo atende as demandas avaliações no projeto e se encaixa com a experiência da equipe que o desenvolverá.
Abaixo a descrição das fases, atividades e tarefas do ciclo de vida. Vale lembrar que todo o detalhamento abaixo está sendo sendo feito pela ferramenta CASE.

Fases	Atividades	Tarefas
Definição Inicial	Definir Escopo do Projeto	Analisar Problema
		Entender as Necessidades
		Identificar Características do Projeto
	Obter Aprovação do Escopo	Avaliar Documento de Visão
		Registrar Aprovação do Escopo do Projeto
	Planejamento Inicial do Projeto	Planejar o Processo
		Definir a Estrutura Analítica do Projeto
		Planejar Acompanhamento do Projeto
Engenharia de Requisitos	Elicitação de Requisitos	Identificar fontes de informações
		Entender Requisitos do Sistema
	Modelagem de Requisitos	Elaboração dos casos de uso / ...
	Análise de Requisitos	Elaboração dos diagramas de classes / ...
Análise e Design	Estimar
	Analisar
	Projetar
Implementação	Implementação física do MCD
	Codificação do sistema
	Documentação
	Elaboração de Manuais
Testes	Teste dos componentes
	Testes do sistema completo
	Correção de possíveis falhas
Implantação	Configuração do ambiente do cliente
	Orientações sobre utilização do sistema

## Métodos de Desenvolvimento e ferramentas CASE
A ferramenta CASE utilizada é o Open Proj que está auxiliando no processo de planejamento e gerência do desenvolvimento do software.

## Linguagens de Programação
O sistema será todo desenvolvido na linguagem de programa Java, versão 1.5.

## Ambiente de hardware para o desenvolvimento
O ambiente de hardware a ser utilizado no projeto é composto pelos laptops e maquinas pessoais dos membros da equipe.

# Plano de Organização

Abaixo seguem as definições das equipes de desenvolvimento e gerência e as formas de acompanhamento do projeto.

## Equipe de Gerência
Gerente de Projetos

## Equipe de de Desenvolvimento
Engenheiro de Requisitos
Projetista
Testador
DBA
Programador

## Plano de Acompanhamento

O acompanhamento do projeto vai se dar através de monitoramentos que deverão acontecer em períodos regulares de tempo. A segunda forma de acompanhamento será feita por meio de marcos que serão distribuídos ao longo do ciclo de vida do projeto.
#### Marcos e Monitoramentos
Monitoramentos: Os monitoramentos aconteceram 2 vezes a cada mês e contará com a participação de toda a equipe.
Marcos: Os marcos deveram acontecer com toda a equipe e com o cliente. Ao termino de cada atividade citadas abaixo:

Marco	Método	Participantes
Planejamento Inicial	Reunião presencial	Gerente de Projetos, Engenheiro de Requisitos e o cliente.
Análise de Requisitos	Reunião presencial	Gerente de Projetos, Engenheiro de Requisitos e o cliente.
Projetar	Reunião presencial	Gerente de Projetos e Projetista
Codificação	Reunião Virtual	Programador, Testador e Gerente de Projetos.
Correção dos error	Reunião Virtual	Programador, Testador.

#### Métodos de Acompanhamento:
Os métodos de acompanhamento utilizados serão por meio de:
- Reuniões com presença total ou parcial da equipe dependendo do motivo da reunião.
- Reuniões virtuais por meio de chats via MSN, Skype ou protocolos similares para resolução de problemas emergenciais ou situações de simples resolução.
- Relatórios de determinados eventos com a descrição da situação.

#### Análise e Gerência de Riscos
Riscos Identificados:
1. Requisitos não estão claros
2. Atritos entre a equipe.
3. Conhecimento do negocio insuficiente.

As tabelas de probabilidade e impacto utilizadas para avaliar os riscos serão as duas tabelas abaixo:

Probabilidade	Descrição
Muito Provável	Quando a probabilidade do risco ocorrer é / igual ou maior que 70%.
Provável	Quando a probabilidade do risco ocorrer é / menor que 70% e maior ou igual a 30%.
Improvável	Quando a probabilidade do risco ocorrer é / menor que 30%.

Impacto	Descrição
Alto	O custo do risco excede ao custo planejado para o / projeto em mais de 50% (>= 50%)
Médio	O custo do risco excede ao custo planejado para o / projeto em menos de 50% (<50% e <=10)
Baixo	O custo do risco excede ao custo planejado para o / projeto em menos de 10%.

A avaliação dos riscos nos gerou a tabela abaixo, onde o risco prioritário seria “Requisitos não estão claros.”, pois possui a maior probabilidade de acontecer e o maior impacto.

	Muito Provável	Provável	Improvável
Impacto Alto	Requisitos não estão claros.
Impacto Médio		Conhecimento do negocio insuficiente.
Impacto Baixo			Atritos entre a equipe.

Abaixo a mitigação o a contingência para o risco priorizado:

Mitigação	Contingência
* Utilizar mais tempo para entender os problemas e necessidades do cliente, realizar uma pesquisa prévia sobre o modelo de negócio.	* Contratar consultoria especializada para esclarecer o modelo de negócio do cliente.

## Plano de Documentação
#### Documentos do Projeto

Produtos	Responsável pela criação	Fase do Processo	Método de Distribuição	Público Alvo
Especificação de requisitos	Engenheiro de Requisitos	Engenharia de Requisitos	E-mail	Projetistas
Documento de Análise	Projetista	Análise e Design	Documentos impressos	Programadores
Documentação	Programador	Implementação	Web site	Programadores, mantenedores, testadores
Relatórios de resultados de testes	Testadores	Teste	Planilhas eletrônicas	Programadores, Gerente de Projeto.

#### Recursos Humanos

Recurso Humano	Quantidade
Engenheiro de Requisitos	1
Projetista	1
Testador	2
DBA	1
Programador	2
Gerente de Projeto	1

Quadro de Competências

Perfil	Competência Necessária	Colaborador
Engenheiro de Requisitos	Ter cursado disciplina de engenharia de requisitos. Ter experiência prática com a função em pelo menos um projeto.	Pedro Augusto Dias
Gerente de Projetos	Ser certificado PMP.	Pedro Augusto Dias
Projetista	Graduação em sistemas da informação ou curso equivalente.	Gustavo Castellano
DBA	Curso específico em administração de bancos de dados. Experiência com SGBDS MySQL, Oracle.	Gustavo Castellano
Programador	Noções sólidas de orientação a objetos, experiência com desenvolvimento de sistemas Java para web (Servlets,JSP, frameworks) e dektop (swing).	Pedro Augusto Dias / Gustavo Castellano
Testador	Lógica de programação.	Pedro Augusto Dias / Gustavo Castellano

#### Recursos de Hardware
- Laptop do Pedro Dias
- Laptop do Gustavo Castellano
#### Recursos de Software

Software	Descrição
Open Proj	Ferramenta CASE para gerência de projeto.
DBDesigner	Ferramenta para modelagem do modelo físico de dados
Eclipse 3.3	IDE para codificação do sistema
MySQL	SGBD para armazenamento dos dados do sistema.
Java	Linguagem de programação a ser utilizada.

#### Recursos Financeiros
Recurso	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário
Engenheiro de Requisitos	R$	1	40/hora
Projetista	R$	1	40/hora
Testador	R$	2	20/hora
DBA	R$	1	30/hora
Programador	R$	2	20/hora
Gerente de Projeto	R$	1	40/hora

## Cronograma
Abaixo o cronograma representado em um gráfico Gantt.

# Anexo
## EAP com custos e datas